**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2019년 12월 13일 금요일 | 팀명 | Semi-Colon | 작성자 | 문준식 |
| 참석자 | 문준식, 장연수, 장혜진 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. Motion Detector .Net Framework UI 구현 결과 검토  2. ERP 개발 환경 재정의 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| Motion Detector .Net Framework UI 구현 결과 검토   * 전체적인 UI 틀 및 고급 기능까지 모두 구현된 것으로 확인되었음 * 해당 UI를 바탕으로 프로그램을 사용할 수 있도록 모션 감지 C++ 코드를 C# 코드로 마이그레이션 하는 작업을 진행하도록 함   ERP 개발 환경 재정의   * 각자의 환경에서 ERP 개발을 진행하고 있었으나, 프로젝트 파일 공유에 있어 환경의 차이로 인한 빌드 에러가 발생하게 되어 개발 환경을 재정의하기로 함. * Version   + Tomcat: v8.5.51   + JDK: 1.8.0\_221   + Eclipse: 버전의 차이에도 문제가 없을 것으로 판단되어 따로 지정하지 않음. 추후 빌드 에러 발생 시 IDE부터 버전 통일 실시 예정 * 다른 버전의 파일을 받을 것을 우려해 하나의 버전 선택 후 해당 설치 파일을 공유하였음. | 기말고사 일정을 소화하기 위해 정기적인 회의는 잠정 중단하고, SNS를 통해 간단한 회의를 진행하기로 함. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| Motion Detect 코드 C#으로 마이그레이션 | 2020. 12. 13. ~ 2020. 12. 30. |
| 통합된 환경 확인 | 2020. 12. 31. |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | 특이사항 없음. |