**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2020년 02월 25일 화요일 | 팀명 | Semi-Colon | 작성자 | 문준식 |
| 참석자 | 문준식, 장연수, 장혜진 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 문서 및 소스 산출물 점검 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| 문서 및 소스 산출물 점검   * 지금까지 만들어낸 문서 및 소스 산출물을 점검하는 시간을 가짐. * 작성된 파일 / 작성 중인 파일 / 작성 예정인 파일 로 나눠 현재의 진행 상황을 파악하였으며, 학기 시작 후 5월 중에는 문서 산출물까지 마무리 될 것으로 예상하고 있음. * ERP 및 Motion Detector의 UI 구현이 완료됨에 따라 우선 ERP UI 설계서를 재검토하기로 함. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| ERP UI 설계서 재검토 및 추가사항 반영 | 2020. 02. 25. ~ 2020. 03. 03. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | 특이사항 없음. |