**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2020년 03월 24일 화요일 | 팀명 | Semi-Colon | 작성자 | 문준식 |
| 참석자 | 문준식, 장연수, 장혜진 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. UI 다이어그램 검토 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| UI 다이어그램 검토   * ERP의 UI 다이어그램을 검토하는 시간을 가짐. * 프로젝트 초기에 작성하였던 UI 다이어그램과 현재 개발된 ERP UI 다이어그램이 많이 달라 수정하는 데 시간이 다소 소비되었음. * 빠른 프로젝트 마무리를 위해 UI 부분은 앞으로 수정하지 않기로 결정하였음. * 다음 회의까지 Motion Detector의 개발 과정에 대해 진행도를 파악하여 문제점을 알아보기로 하였음. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| Motion Detector 진행도 파악 | 2020. 03. 24. ~ 2020. 03. 30. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | 특이사항 없음. |